# 中期检查报告

**课程**: 嵌入式系统设计

**小组编号**: ________

**报告日期**: 2026-07-05

**提交人**: ________ (组长姓名)

---

## 一、物料到位总览

| 物料名称 | 规格型号 | 数量 | 到位状态 | 备注 |

| -------- | -------- | ---- | -------- | ---- |

| 示例: STM32开发板 | STM32F407 | 2 | 已到位 | 无 |

| 示例: 温湿度传感器 | DHT11 | 1 | 未到位 | 预计7.7到货 |

| ... | ... | ... | ... | ... |

到位状态: 已到位 / 未到位

---

## 二、当前完成进度

### 已完成工作

- (例) 原理图设计完成

- (例) 电源模块焊接与初步测试通过

### 进行中工作

- (例) 传感器数据采集程序开发中，预计7.7完成

### 未开始工作

- (例) 无线通信模块调试

- (例) 整体联调

---

## 三、硬件调试情况

| 模块名称 | 测试结果 | 遇到的问题 | 解决措施 |

| -------- | -------- | ---------- | -------- |

| 电源模块 | 通过 | 无 | -- |

| 传感器模块 | 部分通过 | I2C通信不稳定 | 增加上拉电阻，降低时钟频率 |

| 显示模块 | 未测试 | 待焊接 | 计划7.6完成 |

| ... | ... | ... | ... |

测试结果: 通过 / 部分通过 / 未通过

---

## 四、软件调试情况

| 功能模块 | 开发进度 | 已通过的测试用例 | 未通过/待测用例 |

| -------- | -------- | ---------------- | --------------- |

| GPIO驱动 | 100% | 电平翻转测试 | 无 |

| ADC采集 | 80% | 单次转换测试 | 连续转换稳定性待测 |

| 通信协议(UART/I2C) | 60% | 发送测试通过 | 接收中断未调试 |

| ... | ... | ... | ... |

---

## 五、存在的问题与风险

| 风险类型 | 具体描述 | 影响程度 | 应对方案 |

| -------- | -------- | -------- | -------- |

| 技术难点 | 无线模块丢包率偏高 | 中 | 增加重传机制，准备备用模块 |

| 物料延期 | 某传感器预计7.8到货 | 中 | 先用模拟数据调试软件 |

| 时间紧张 | 联调时间不足 | 高 | 提前并行调试，7.8前完成各子模块 |

| ... | ... | ... | ... |

影响程度: 高 / 中 / 低

---

## 六、后续工作计划 (至验收前)

| 日期 | 计划任务 | 负责人 | 备注 |

| ---- | -------- | ------ | ---- |

| 7.05 | 完成硬件焊接检查 | 全员 | -- |

| 7.06 | 完成所有传感器驱动调试 | 张三 | -- |

| 7.07 | 无线通信联调 | 李四 | -- |

| 7.08 | 系统整体联调 + 演示准备 | 全员 | 预留缓冲时间 |

| 7.09 9:00 | 第一次验收演示 | 全员 | -- |

### 分工调整说明 (如有)

(例) 因王五负责的显示模块进度滞后，由赵六协助完成。

---

## 附件

- 硬件连接图

- 测试数据记录

- 代码仓库链接: [请在此处粘贴链接]

---

注: 本报告由小组组长填写，成员确认后提交。